HƯỚNG DẪN SCRUM PRODUCT BACKLOG

Dự án DriveShare — Tài liệu nội bộ cho nhóm

# 1. CẤU TRÚC CÔNG VIỆC — 4 TẦNG

Thay vì liệt kê hàng trăm task nhỏ (tạo entity, enum, DTO...), nhóm mình sẽ tổ chức công việc theo 4 tầng từ lớn đến nhỏ:

| Tầng | Tên | Hiểu đơn giản | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Epic | Mảng nghiệp vụ lớn | Đặt xe, Thanh toán, Giao nhận xe |
| 2 | User Story | 1 chức năng hoàn chỉnh mà người dùng DÙNG ĐƯỢC | Đăng ký tài khoản, Hoàn tất trả xe |
| 3 | Subtask | Phần việc của BE / FE / Test để hoàn thành Story | [BE] Xử lý API trả xe [FE] Form trả xe |
| 4 | Checklist | Bước nhỏ BÊN TRONG Subtask — KHÔNG phải task riêng | ☐ Tạo entity ☐ Tạo DTO ☐ Viết service |

⚠️  Quy tắc: Entity, enum, DTO, repository, validation = checklist bên trong Subtask, KHÔNG tạo thành task riêng trên Jira.

# 2. VAI TRÒ TRONG NHÓM — BE, FE, TEST

| Vai trò | Là gì? | Làm gì? | Ví von |
| --- | --- | --- | --- |
| BE (Back-End) | Phần xử lý phía server — người dùng không nhìn thấy | • Viết API • Xử lý logic nghiệp vụ • Tương tác database • Bảo mật, phân quyền | Nhà bếp nhà hàng |
| FE (Front-End) | Phần giao diện — người dùng nhìn thấy và bấm | • Xây giao diện (form, nút, bảng) • Validate input • Gọi API lấy/gửi dữ liệu • Upload file, hiển thị lỗi | Phòng ăn nhà hàng |
| Test (Kiểm thử) | Kiểm tra phần mềm chạy đúng trước khi giao cho người dùng | • Test API trả đúng/sai • Test giao diện hiển thị đúng • Test luồng đầu → cuối • Test trường hợp bất thường | Người thử món trước khi phục vụ |

💡  BE và FE có thể làm SONG SONG nếu đã thống nhất trước về API. Test làm SAU khi BE + FE kết nối xong.

# 3. VÍ DỤ MẪU — CHỨC NĂNG 'HOÀN TẤT TRẢ XE'

Epic: Giao nhận xe

User Story: Hoàn tất trả xe

Mô tả: Là Owner hoặc Renter, tôi muốn lập và xác nhận biên bản trả xe, để ghi nhận tình trạng xe khi kết thúc chuyến.

✅ Acceptance Criteria (khi nào Story này = DONE?)

☐  Lưu được số km và nhiên liệu khi trả xe.

☐  Số km cuối KHÔNG nhỏ hơn lúc nhận xe.

☐  Tự động tính km và nhiên liệu chênh lệch.

☐  Hai bên (Owner + Renter) xem và xác nhận được biên bản.

☐  Booking chuyển đúng trạng thái sau khi trả xe.

🔧 Subtask 1: [BE] — Xử lý API, biên bản và trạng thái trả xe

Giao cho: Thành viên phụ trách Back-End

Checklist bên trong:

☐  Tạo Entity ReturnReport + enum ReturnStatus

☐  Tạo Repository, DTO (Request + Response) có validation

☐  Viết Service: tạo biên bản, validate km, tính chênh lệch

☐  Viết API POST /api/returns (tạo biên bản)

☐  Viết API PUT /api/returns/{id}/confirm (xác nhận)

☐  Cập nhật Booking status khi cả hai bên xác nhận

☐  Test bằng Postman

🎨 Subtask 2: [FE] — Form trả xe, upload ảnh và xác nhận

Giao cho: Thành viên phụ trách Front-End

Checklist bên trong:

☐  Tạo form trả xe (input: km, nhiên liệu, ghi chú, upload ảnh)

☐  Validate phía client: km cuối ≥ km nhận, trường bắt buộc

☐  Trang xem biên bản (thông tin + ảnh + chênh lệch)

☐  Nút xác nhận + hiển thị ai đã xác nhận / ai chưa

☐  Kết nối API BE + xử lý loading, lỗi, thành công

🧪 Subtask 3: [Test] — Kiểm thử dữ liệu, trạng thái, tranh chấp

Giao cho: Thành viên phụ trách Kiểm thử

Checklist bên trong:

☐  Test đúng luồng: tạo biên bản → 2 bên xác nhận → booking COMPLETED

☐  Test sai: km cuối < km đầu → báo lỗi

☐  Test phân quyền: người ngoài booking → không xác nhận được

☐  Test edge case: chỉ 1 bên xác nhận → chưa chuyển trạng thái

☐  Test upload ảnh sai định dạng / quá lớn

# 4. CÁCH VIẾT USER STORY

Công thức:  "Là [AI], tôi muốn [LÀM GÌ], để [GIÁ TRỊ GÌ]"

| Chức năng | User Story viết sẵn |
| --- | --- |
| Đăng ký | Là Renter/Owner, tôi muốn đăng ký tài khoản, để bắt đầu sử dụng DriveShare. |
| Đăng nhập | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập, để truy cập vào hệ thống. |
| Đăng xe mới | Là Owner, tôi muốn đăng xe lên hệ thống, để cho Renter thuê. |
| Tìm xe | Là Renter, tôi muốn tìm xe theo địa điểm và ngày, để chọn xe phù hợp. |
| Đặt xe | Là Renter, tôi muốn gửi yêu cầu đặt xe, để thuê xe trong thời gian mong muốn. |
| Duyệt đặt xe | Là Owner, tôi muốn duyệt/từ chối yêu cầu, để kiểm soát việc cho thuê. |
| Đánh giá | Là Renter, tôi muốn đánh giá sau chuyến đi, để chia sẻ trải nghiệm. |

💡  Nếu không có Actor (người dùng) → đó là Technical Task chứ không phải User Story. Ví dụ: Setup project, CI/CD, Deploy.

# 5. TẠO TRÊN JIRA — 4 BƯỚC

## Bước 1: Tạo Epic

Vào Backlog → Create Epic → đặt tên ngắn gọn (VD: "Giao nhận xe", "Đặt xe").

## Bước 2: Tạo User Story trong Epic

Tạo Issue type = Story → gắn vào Epic (trường Epic Link).

Tiêu đề: tên chức năng (VD: "Hoàn tất trả xe").

Mô tả: viết theo công thức "Là [ai], tôi muốn [gì], để [giá trị]".

Ghi Acceptance Criteria vào phần mô tả.

## Bước 3: Tạo Subtask trong Story

Mở Story → bấm Create Sub-task.

Tạo 3 Subtask: [BE] ..., [FE] ..., [Test] ...

Assign mỗi Subtask cho thành viên phụ trách.

## Bước 4: Thêm Checklist vào Subtask

Mở Subtask → trong Description liệt kê các bước kỹ thuật nhỏ.

Người được giao tự tick khi hoàn thành từng bước.

Tất cả checklist tick xong → chuyển Subtask sang DONE.

⚠️  Story chỉ DONE khi TẤT CẢ Subtask đã DONE và TẤT CẢ Acceptance Criteria đã xác nhận.

— Hết —

Tài liệu nội bộ — Nhóm DriveShare

# 🤝 HƯỚNG DẪN LÀM VIỆC CHUNG GIỮA CÁC THÀNH VIÊN

Quy trình phối hợp BE — FE — Tester khi cùng làm một tính năng.

## 1. Nguyên tắc quan trọng nhất

⚠️ BE và FE là 2 dự án riêng biệt, KHÔNG ai cần tải code của nhau.

|  | Backend (BE) | Frontend (FE) |
| --- | --- | --- |
| Repo riêng | driveshare-backend | driveshare-frontend |
| Ngôn ngữ | Java / Spring Boot | React / HTML / CSS |
| Cổng chạy | localhost:8080 | localhost:3000 hoặc 5173 |
| Cần cài | JDK, Maven, MySQL | Node.js, npm |
| Không cần cài | Node.js, React | Java, MySQL |

👉 Hai bên chỉ nói chuyện qua HTTP (gọi API gửi/nhận JSON). Không ai mở code của nhau.

## 2. Quy trình làm 1 tính năng (5 bước)

### Bước 1: Chốt "Hợp đồng API" (15 phút)

BE và FE ngồi lại chốt trước khi code:

URL: URL gọi là gì? Ví dụ: POST /api/bookings/{id}/return

Request: FE gửi lên những gì? Ví dụ: { "currentKm": 1500, "fuelPercent": 80 }

Response: BE trả về gì? Ví dụ: { "status": "SUCCESS", "extraFee": 0 }

📝 Ghi lại vào Google Docs hoặc Swagger để cả nhóm cùng xem.

### Bước 2: Làm việc song song — Không ai đợi ai

| Vai trò | Làm gì | Test bằng cách nào |
| --- | --- | --- |
| BE | Code API, logic, DB | Tự test bằng Postman / Swagger (không cần FE) |
| FE | Dựng giao diện, form | Dùng dữ liệu giả (Mock Data) để hiển thị (không cần BE) |
| Tester | Viết sẵn test case | Chuẩn bị kịch bản test trước |

💡 BE dùng Postman bắn thử API → biết đúng/sai mà không cần giao diện.

💡 FE tạo mock data giả trong code → dựng giao diện đẹp mà không cần API thật.

### Bước 3: Ghép nối (5–10 phút)

Khi cả 2 làm xong, FE chỉ cần đổi 1 dòng URL từ mock sang API thật:

// Trước (mock):  const data = mockData;

// Sau (API thật): const data = await fetch("http://localhost:8080/api/...");

### Bước 4: Tester kiểm thử

| Cách test | Công cụ | Ai cần làm gì |
| --- | --- | --- |
| Test API riêng | Postman | BE gửi link Swagger / Postman Collection cho Tester |
| Test giao diện | Trình duyệt | FE chạy web → share màn hình hoặc gửi link qua ngrok |

⚠️ Tester KHÔNG cần tải code về build. Chỉ cần mở Postman hoặc mở trình duyệt.

### Bước 5: Kéo task sang DONE trên Jira

Tester xác nhận OK → Trưởng nhóm merge code → Kéo Story sang Done.

## 3. Cách dùng Git — Không gửi file ZIP qua Zalo!

Mỗi tính năng = 1 nhánh (branch) riêng. Quy trình:

| Bước | Lệnh Git | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 1. Tạo nhánh | git checkout -b feature/be-search-car | Tạo nhánh mới từ develop |
| 2. Code xong | git add . → git commit -m "..." | Lưu thay đổi trên máy |
| 3. Đẩy lên | git push origin feature/be-search-car | Đẩy code lên GitHub |
| 4. Tạo PR | Trên GitHub → New Pull Request | Nhờ nhóm trưởng review code |
| 5. Merge | Nhóm trưởng bấm Merge | Gộp code vào nhánh develop |

📌 Quy ước đặt tên nhánh:

BE: feature/be-dang-ky → BE làm tính năng đăng ký

FE: feature/fe-dang-ky → FE làm tính năng đăng ký

Fix: bugfix/fix-login-error → Sửa lỗi

## 4. Tóm tắt quy trình

| Giai đoạn | Ai làm | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| ① Chốt API | BE + FE (15 phút) | Hợp đồng API trên Google Docs |
| ② Code song song | BE code API + FE dựng UI | BE test bằng Postman, FE dùng mock data |
| ③ Ghép nối | FE đổi URL mock → API thật | Web chạy đầy đủ trên localhost |
| ④ Kiểm thử | Tester test API + giao diện | Báo bug nếu có → fix → test lại |
| ⑤ Hoàn thành | Nhóm trưởng merge + kéo Jira | Story chuyển DONE ✅ |

## 5. Công cụ mỗi người cần cài

| Công cụ | Ai cần | Tải ở đâu |
| --- | --- | --- |
| Git + GitHub Desktop | Tất cả | desktop.github.com |
| Postman | BE + Tester | postman.com |
| IntelliJ / VS Code | BE / FE | jetbrains.com / code.visualstudio.com |
| Swagger (springdoc) | BE cài vào project | Thêm dependency vào pom.xml |
| MySQL Workbench | BE | dev.mysql.com |